Harmonogram

1 Tydzień:

- ustalenie założeń projektu

- podział pracy

- wstępne przygotowanie diagramów i schematów

2 Tydzień

- początek pracy

- implementacja bazy danych

- wyświetlanie testowe

3 Tydzień

- implementacja panelu użytkownika, oraz funkcji logowania i rejestracji

4 Tydzień

- dodawanie samochodów i ich zdjęć

- dopracowywanie strony

5 Tydzień

- funkcja komentowania, sortowania wyników

- funkcja administracji użytkownikami strony

6 Tydzień

- początek przygotowywania dokumentacji

- prowadzenie testów

7 Tydzień

- zakończenie dokumentacji projektu

- ostatnie zmiany w projekcie